绍兴市中医院4#楼急诊雨棚拆改项目设计施工一体化

招

标

文

件

绍兴市中医院

二○二四年十月

绍兴市中医院4#楼急诊雨棚拆改项目设计施工一体化

招标文件

招标人名称：绍兴市中医院（盖章）

招标人法人代表：     邵静松

联系人：  陈雄、郭兴      电话： 0575-89107222、13355850715

传  真：         /

招标代理机构：  华诚工程咨询集团有限公司  （盖章）

招标代理机构法人代表：   柯翔郎

联系人：     孟浩       电话： 0575-85602093

手  机：   15757156272

备案单位：                           （盖章）

备案经办人：

备案日期：  2024 年         月         日

目    录

前附表 ………………………………………………………………(4)

第一章  投标须知 ………………………………………………… (7)

一、总   则………………………………………………………(7)

二、招标文件…………………………………………………… (8)

三、投标文件的编制…………………………………………… (9)

四、投标文件的递交…………………………………………… (10)

五、招标会议…………………………………………………… (10)

六、评  标……………………………………………………… (12)

七、定  标……………………………………………………… (13)

八、授予合同…………………………………………………… (13)

第二章  合同主要协议条款………………………………………(13)

一、工  期………………………………………………………(14)

二、质量与验收………………………………………………… (14)

三、合同价款与支付……………………………………………(15)

四、材料和设备供应……………………………………………(18)

五、设计变更……………………………………………………(19)

六、竣工结算……………………………………………………(19)

七、其  它………………………………………………………(19)

第三章  技术规范及图纸 …………………………………………(20)

一、现场自然条件………………………………………………(20)

二、现场施工条件………………………………………………(20)

三、本工程采用的技术规范……………………………………(21)

四、图  纸……………………………………………………… (21)

第四章  投标文件（附表）…………………………………………(21)

前    附    表

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程 综合 说明 | 工程名称（全称）：绍兴市中医院4#楼急诊雨棚拆改项目设计施工一体化 建设地点：绍兴市中医院内 承包方式：设计施工总承包 质量标准：合格 招标工期：10日历天（包含设计深化时间） 招标估算价：约7.7285万元（设计费不再单独计取） |
| 2 | 建设资金来源：自筹 |  |
| 3 | 招标范围： ①设计内容：绍兴市中医院4#楼急诊雨棚拆改项目的深化设计。 ②施工内容：施工图范围内所有内容的施工（包括综合脚手架和改造后雨棚同原幕墙连接修复）及材料的采购及保管，具体以深化后并经招标人审核确认的施工图为准。 ③其他内容：完成施工图预算编制及配合审标单位进行预算审核等相关内容；工程缺陷责任期的技术服务与缺陷修复、保修期内的保修工作。 |  |
| 4 | 质量要求： 设计质量要求达到现行国家、行业及地方的设计标准、设计规范、设计规程及相关规定； 施工质量要求符合验收规范合格标准； 设备材料要求满足生产能力要求质量合格，材料同中医院现有幕墙相一致； 安装工作需遵照国家有关安装工程施工技术规程、规范标准。 |  |
| 5 | 投标人资质要求：须具备以下①和② ①工程设计综合甲级资质或建筑行业设计乙级及以上资质或建筑行业(建筑工程)专业设计乙级及以上资质或建筑幕墙工程设计专项资质乙级及以上资质； ②建筑工程施工总承包三级及以上或建筑幕墙工程专业承包二级及以上资质，同时具有有效的安全生产许可证。 其他要求：省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进浙备案”手续；企业和项目负责人近五年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。 |  |
| 6 | 项目负责人资格要求：建筑工程二级及以上注册建造师，须同时提供有效的安全生产考核合格证B证。拟派项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2024年7月至2024年9月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章）。 备注：若拟派项目负责人为一级注册建造师的，电子证书应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市【2021】40号）文，须在个人签名处手写本人签名，未手写签名或签名图像笔记不一致的，该电子证书无效，资格审查不予通过。 |  |
| 7 | 是否接受联合体投标：接受 - ①联合体牵头人须具备建筑工程施工总承包三级及以上或建筑幕墙工程专业承包二级及以上资质并具有有效的企业安全生产许可证；联合体其他方须具备工程设计综合甲级资质或建筑行业设计乙级及以上资质或建筑行业(建筑工程)专业设计乙级及以上资质或建筑幕墙工程设计专项资质乙级及以上资质； - ②联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标； - ③联合体牵头人出具联合体协议，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。 ④联合体成员不得超过两家。 |  |
| 8 | 资格审查方式：采用资格预审（不采用书面形式） |  |
| 9 | 工程计价方式：采用工程量清单计价法 |  |
| 10 | 评标方法及标准：造价下浮率计分法，下浮幅度为8％～15％ |  |
| 11 | 投标文件有效期： 60日历天，自投标截止时间之日起 |  |
| 12 | 交易保证金数额：/。 |  |
| 13 | 书面提疑时间： 2024年 10 月 18 日10时00分 提疑函递交地点：绍兴市越城区越西路800号金德隆商业中心8幢二楼华诚工程咨询集团有限公司招标代理部。 |  |
| 14 | 投标文件份数：正本1份，副本4份 |  |
| 15 | 投标文件提交地点：绍兴市中医医院2号楼二楼招标办（绍兴市越城区人民中路641号）采用现场递交，即交即走，不参与后续开标会议。 |  |
| 16 | 投标文件开标现场递交时间： 2024年 10月21日14时00分至14时30分 投标文件递交截止时间： 2024 年 10月21日14时30分 |  |
| 17 | 招标会议时间： 2024年10月 21 日14时30分 地点：绍兴市中医医院2号楼二楼招标办（绍兴市越城区人民中路641号） |  |
| 18 | 履约担保金额：按照《绍兴市建筑工程担保管理暂行规定》办理。 |  |
| 19 | 1、投标人的法定代表人或授权代表等均可不参加开标会议，招标文件中相关要求作相应调整。若投标人法定代表人或授权代表不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构工作人员告知其联系方式，以备询标等事宜； 2、开标过程中要求投标人进行澄清、说明或者补正的，须通过指定的电子邮箱2514577818@qq.com作出澄清、说明或者补正，提交澄清、说明或补正的时间为接到工作人员电话通知后半小时内。请投标单位期间电话保持畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利； 3、取消投标人法定代表人或授权委托人开标记录表签字要求； 4、由代理机构工作人员现场在相关部门监督下核验投标文件密封性并开启投标文件，组织评审，并对开评标活动进行全程录音录像。 |  |
| 20 | 招标文件提供的投标文件格式要求投标人盖章、法定代表人盖章的地方，投标人均应加盖投标人公章、法定代表人个人盖章。联合体投标的，除联合体协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位公章、法定代表人个人盖章即可； |  |

注：招标人根据需要填写“说明与要求”的具体内容，对相应的栏数向可根据需要扩展。

第一章  投标须知

一、总  则

（一）工程说明

本工程说明详见前附表。

（二）招标范围：

①设计内容：绍兴市中医院4#楼急诊雨棚拆改项目的深化设计。

②施工内容：施工图范围内所有内容的施工（包括综合脚手架和改造后雨棚同原幕墙连接修复）及材料的采购及保管，具体以深化后并经招标人审核确认的施工图为准。

③其他内容：完成施工图预算编制及配合审标单位进行预算审核等相关内容；工程缺陷责任期的技术服务与缺陷修复、保修期内的保修工作。

（三）招标方式

1、本工程按照《民法典》及与之相配套的法规、规章，采用公开招标的方式，择优选定投标人。

招标人在绍兴市中医院网站发布信息公告，潜在投标人应根据招标人发布的信息要求，在规定时间内到绍兴市中医医院2号楼二楼招标办（绍兴市越城区人民中路641号）办理招标文件获取并向工作人员提交下列资料复印件各壹份（复印件加盖单位公章并装订成册）：单位介绍信、获取者身份证、企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、浙江省外建设工程企业进浙备案相关资料（浙江省内企业不作要求）、项目负责人建造师注册证书、项目负责人安全生产考核合格证B证、项目负责人养老保险交纳清单或证明、企业和项目负责人近五年无行贿犯罪记录承诺书（格式自拟）、联合体协议书（如联合体投标的须提供）。未及时办理和提交核验资料的，不予获取招标文件。

2、本工程采用资格预审（不采用书面形式），经招标人资格预审合格后的潜在投标人方可购买招标文件进行投标。当资格审查合格的潜在投标人少于3家时，招标人重新发布信息，重新组织招标。

（四）工程要求

1、本工程质量要求及施工中须遵循的技术规范：设计质量要求达到现行国家、行业及地方的设计标准、设计规范、设计规程及相关规定；施工质量要求符合验收规范合格标准；设备材料要求满足生产能力要求质量合格；安装工作需遵照国家有关安装工程施工技术规程、规范标准。

2、除非招标人另有要求，中标人必须按深化后经招标人审核确认后的施工图和有关国家规范和标准施工，未提到的其他规范和标准，只要与本工程有关，中标人都必须遵照执行。

（五）资金来源

建设单位的资金通过前附表所述的方式获得。

（六）投标文件有效期

60日历天，自投标截止之日起。

（七）投标费用

投标人应自行承担编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。获取招标文件，应支付成本费 / 元，以上费用不退还。不论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

二、招标文件

（一）招标文件的组成

1、招标文件由前附表、投标须知、主要合同协议条款、技术规范、公告信息、图纸、投标书及投标书附录、投标函、辅助资料等组成。

2、投标人应认真阅读招标文件中所有内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将在招标会议时被招标人拒绝。

（二）招标文件的解释

投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后按前附表截止日期，以书面形式（包括书面文字、传真等）向招标人提出，招标人汇总后在投标截止日3日前以书面形式予以解答，同时答疑纪要或补充通知将送给所有获得招标文件的投标人。

（三）招标文件的修改

1、在投标截止日3日前，招标人可以用答疑纪要或补充通知的方式修改招标文件。

2、答疑纪要或补充通知将以书面方式发给所有获得招标文件的投标人，答疑纪要或补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

3、为使投标人在编制投标书时把答疑纪要或补充通知内容考虑进去，招标人将按规定延长递交投标书的截止日期和开标时间。

（四）招标答疑及现场勘察

1、投标人需要对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标书和签署合同所需的资料。可事先和招标人联系，由招标人指定时间踏勘现场，勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

2、投标人将招标文件及附件中存在的疑问，在规定的时间内书面送达或传真给招标人，由招标人汇总后，统一书面答复。

3、招标人向投标人提供的有关施工现场的资料，是招标人现有的能使投标人利用的资料。

4、招标答疑纪要或补充通知均以书面形式为准。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件内容：封面、附件一至附件八。

（二）投标文件格式要求

投标人应按照招标文件要求的内容和附表格式，编制投标文件。

（三）投标文件的份数和签署

1、投标人按前附表规定的份数，编制投标文件“正本”和“副本”，并在封面上注明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。

2、投标文件“正本”与“副本”均要求装订成册。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非是投标人造成的必须修改的错误，但修改处应加盖印鉴。

四、投标文件的递交

（一）投标文件的密封与标志

1、投标人应将投标文件密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

2、包封都应写明工程名称及投标人名称，并加盖公章、法人代表印鉴。

3、投标文件没有按规定密封的，将被拒绝并原封退回投标人，作无效标处理。

（二）投标文件截止送达及时限

1、投标人递交投标文件按前附表规定的时间和地点，逾期送达的投标文件作无效标处理。

2、招标人在按规定延长递交投标文件的截止日期时，按延长后新的招标会议截止日期确定。

（三）投标文件的修改与撤回

1、投标人递交投标文件以后，在规定的招标会议截止时间之前，可以书面形式提出补充修改其投标文件，在招标会议截止时间以后，不能更改投标文件。

2、投标人的补充修改，应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。

3、在招标会议截止日期与招标文件规定中规定的有效期终止日期间内，投标单位不得撤回投标文件，否则其交易保证金将被没收。

五、招 标 会 议

（一）招标会议程序

1、有关单位签到，投标人不需要到开标现场参加开标会议；

2、招标人宣布招标会议开始，介绍到会单位及人员；

3、检查投标人标书的密封情况和送达时效；

4、由招标人按招标文件规定组织进行评标入围；

5、启封投标文件，宣布各投标单位的报价；

6、根据评标办法规定，确定中标候选人；

（二）招标会议基本要求

1、招标人将于前附表规定的时间和地点（或按规定延长的时间和地点）举行招标会议，采用现场递交，即交即走，投标人无须参与后续开标会议。

2、招标会议在相关部门监督下，由招标人组织并主持，并邀请与招标会议有关的人员等参加。

3、根据前附表的递交方式，在规定的时间内未收到投标文件的视作自动放弃投标。

4、开标现场全程视频录像。

5、开标过程中要求投标人进行澄清、说明或补正的，须通过指定的电子邮箱2514577818@qq.com做出澄清、说明或者补正，提交澄清、说明或补正的时间为接到工作人员电话通知后半小时内。请投标单位投标期间电话保持畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利。

6、投标人招标会议前确定的项目负责人和投标文件中所确定的项目负责人必须一致，否则视为废标。

（三）投标人有下列情形之一的，其投标行为无效：

1、未按规定在招标会议召开时间前向招标人递交投标文件的；

2、投标文件未按要求密封的；

3、投标人不符合招标文件载明的资格条件要求的；

4、投标文件不符合招标文件载明的要求的；

5、其报价不在招标文件载明的有效报价范围内的；

6、不符合招标文件明确的实质性响应条件的。

（四）投标书鉴定和公布

当众宣读核查结果，并宣读有效投标的投标人名称以及投标主要内容。

（五）唱标

唱标内容将做好记录。

（六）招标记录

招标会议全过程由招标人代表或其委托的代理机构代表记录，并存档备查。

六、评  标

（一）评标组织

评标小组由招标人组织熟悉相关业务的人员。

（二）评标办法（造价下浮率计分法）

1、评标入围办法：入围10家，具体办法如下：

入围评标办法按如下方法执行。

（1）参加开标并按规定递交投标文件的投标人超过10家的，采用随机的方式确定10家投标人进入评审。

（2）参加开标并按规定递交投标文件的投标人不超过10家的，全部投标人均进入评审。

（3）对评标入围的投标人的投标文件进行符合性评审；经业主及相关人员评审，按规定否决不合格投标或界定为废标的，因有效投标单位不足3家的，将从未入围的投标人中按照原入围办法补足至3家，并对其进行符合性评审。当所有投标被否决的，不足3家，招标人应当依法重新招标。

2、计分方式

（1）投标人以审定后的招标人参考标底为基数，在8％～15％（含上、下限，下同）有效范围内确定让利率（百分比小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入），设为Xi；

（2）由招标人1名代表在8％～15％有效范围内（各档之间的步长为0.5％）随机抽取两次让利率，算术平均值作为评估让利率，设为Y。各投标人报价分值评估计算如下：

当Xi＝Y时，得分=100；

当Xi＞Y时，得分=100-（Xi-Y）×100×4；

当Xi＜Y时，得分=100-（Y-Xi）×100×8。

计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

（3）中标后，中标价＝招标估算价×（1－中标下浮率）。

（三）有下列情形之一的，招标人应重新招标：

1、招标会议确认有效投标人少于3家的；

2、招标会议确定的中标承包人放弃中标资格或者经查实无中标资格的。

七、定 标

定标方法（造价下浮率计分法）：最高分中标，得分相同时，由报价低者中标；若报价也相同，由招标人当场抽签确定中标候选人。中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，招标人将重新确定中标人。

确定中标候选人后，招标人应按规定公示3天，无异议的，方可发中标通知书。如在公示期间，发现有投标单位进行投诉，该投标单位应对异议和质疑举证内容的真实性负责。如投诉单位无充足理由或真实依据，则该投诉单位按扰乱招标市场的行为进行处理，并将上述行为上报相关部门。

八、授予合同

（一）中标通知书

招标人将中标通知书签发给中标人，同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的主要附件。

（二）合同签订

投标人应在中标确认后30天内与招标人根据《中华人民共和国合同法》及相关文件的规定，依据招标文件、投标文件签订合同，逾期不签订的视为违约，没收交易保证金。

第二章  合同主要协议条款

合同协议条款将由招标人（甲方）与中标人（乙方）结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标人提出涉及投标人的主要条款，投标人在投标文件中进行承诺。

一、工 期

(一）工期要求

合同工期以乙方的中标工期为准。

（二）工期延误

对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方确认后，合同工期相应顺延。

1、由甲方造成的延误、障碍阻止；

2、不可抗力；

3、非乙方的过失或造成的。

（三）工期履约

乙方必须做出工期履约保证，工期履约保证金为中标价的1％，并在工程合同签订前提交给甲方，合同工期内完工的或非乙方原因造成工期延迟的在竣工验收并结算资料提交后/日内返还，由于乙方原因未能按时完工的，均视为违约，除工期履约保证金不予返还外，同时乙方向甲方缴纳违约金每日500元，超过10日后，乙方向甲方缴纳违约金每日1000元。

二、质量与验收

（一）质量标准

设计质量要求达到现行国家、行业及地方的设计标准、设计规范、设计规程及相关规定；施工质量要求符合验收规范合格标准；设备材料要求满足生产能力要求质量合格，材料同中医院现有幕墙相一致；安装工作需遵照国家有关安装工程施工技术规程、规范标准。

乙方应按现行的相关规定进行设计施工，质量履约保证金为中标价的1％，并在项目合同签订前提交给甲方，在竣工验收并结算资料提交后/日内返还。

甲方对本工程质量的特殊要求：   合格

（二）工程质量等级

乙方中标的质量等级标准为本工程的合同约定条件。

要求合格等级未达到的，违约金按双倍质量履约保证金计算，并无条件返工直至工程达到要求质量目标。

（三）验收

1、验收人员分别为招标人组织的相关人员和乙方组成。

2、中标人提供的产品及服务必须是经合法途径取得的。中标人应按现行的国家或行业技术及验收标准和招标文件的规定提供工程、货物或服务，因中标人提供的工程、货物或服务达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任。验收由使用单位按规定组织相关人员或专家进行。双方对工程、货物或服务的质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴定，所需费及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。

三、合同价款与支付

（一）合同价款的确定

本工程的合同价根据乙方中标价确定，采用固定单价、固定下浮率的方式承包，工程量按实调整。

最终结算价格不超过本项目招标估算价。

（1）施工合同价款的确定（设计费不单独计取）

结算时，工程费用按下列口径确定：

1）合同签订后承包人需根据发包人的初步设计图纸、招标文件要求、国家和地方有关规定等在规定限额内对投标阶段的施工图进一步深化并经发包人认可确认。承包人按招标文件明确的编制说明及定价材料等预算口径编制施工图预算，下浮前的施工图预算送业主委托的有关单位审核，经双方（发包人和承包人）认可定案后，作为施工图确定后的工程费用造价与中标工程费用比较。当审定工程费用小于投标工程费用时，按审定工程费用作为合同价调整依据，双方签订补充协议作为工程款支付（不包括预备费部分）及结算依据；当审定工程费用大于投标工程费用时，承包人对施工图纸进行复核，在功能及业主要求不改变的情况下进行优化设计，如优化后还不能满足限额设计要求，则采用两者费用低的，作为合同价调整依据，双方签订补充协议作为工程款支付（不包括预备费部分）及结算依据。

2）本次合同价格的调整只限于修改后施工图范围的工程内容，该调整合同价不影响本合同总工期的调整。

3）本次合同价调整不包括有关施工变更事项。同时对于合同中未约定的增减款项，发包人不承担调整合同价格的责任。除非法律另有规定时除外。

4）施工图预算编制依据及口径要求如下：

①工程量：工程量按施工图纸并按有关工程量计算规则计算确定。

②定额套用：《建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范GB50856-2013》、《市政工程工程量计算规范GB50857-2013》、《园林绿化工程工程量计算规范GB50858-2013》、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》、浙建建〔2018〕61号文等。缺项部分参照浙江省其他适用定额。

③费用计取：

1、本工程费用执行《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）及浙建建发[2019]92 号文件的规定。

2、企业管理费、利润：按18计价的一般计税费率中值计取；

3、施工组织措施费中的安全文明施工基本费：按市区工程一般计税费率中值计取，二次搬运费、冬雨季施工增加费以及行车、行人干扰增加费不予考虑。其他施工组织措施项目费率、其他项目费率预算中不予考虑。具体按最新的相关政策文件执行。

4、本项目规费取费按浙建建﹝2018﹞61号规定的标准费率计算。

5、税金：浙建建[2018]61 号及《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》(浙建建发[2019]92 号)文件（税金遇政策性文件可以调整）。

6、农民工工伤保险费已包含在规费中，中标单位需按规定缴纳，未缴纳的，结算时按实扣除。如遇政策性文件调整，需做相应调整。

④所选用材料及人工的计价依据：

1、材料价格：按中标当月《绍兴市建设工程造价管理信息》正刊、近期《浙江造价管理信息》正刊及市场调查价计入。

2、人工单价：按中标当月《绍兴市建设工程造价管理信息》正刊计入。

⑤结算时的措施费依据审定后的施工图预算书中的措施费，因施工过程中技术方案调整引起的措施费变更的，增加部分，不予增加；减少部分，按实结算。（业主同意增加的除外）。

⑥无价材料定价结合市场询价，承包人需提供三个及以上同档次品牌、型号的材料，经发包人选定后定价，不允许采用独家经营的材料。

⑦施工过程中，承包人需配合发包人办理相关备案手续，并按发包人要求的内容和数量提供有关工程资料，如施工图、效果图、施工方案等，相关费用由投标人在投标报价中考虑，不再单独计取。

注：送审施工图预算（下浮后）不得突破招标估算价，若突破招标估算价，招标人将视为承包人未做好限额设计工作，超过部分不予支付。

（二）合同价款的调整因素

1、设计变更、重大现场技术措施等经招标人确认的联系单（无论何种变更，均应按甲方要求在变更项目发生前提交变更申请，批准后才能进行变更施工，否则变更引起的合同工程量减少则按实计量，增加则按原合同工程量计量，合同价款也按此办理）；

2、国家调价政策文件；

3、不可抗力发生；

4、新增及变更项目单价按以下要求进行处理：

招标人已将部分可能会发生变更的项目按照标底统一编制口径列入编制说明内，已列入的变更项目按招标文件执行，未列入的项目如发生则按以下条款进行变更。

（1）、投标书已有项目单价的，按投标书中确定的综合单价；投标书无该项目单价，但有与该项目类似的子目，参照该子目单价；

（2）、新增及变更项目投标书中既无该项目单价，又无类似子目，但可套定额的，按招标文件第一章投标须知招标人标底编制依据执行，并按结算下浮率下浮；

（3）、新增及变更项目没有投标单价和信息价，且无定额可套用，按照招标人签证价结算，不下浮。

（三）不可抗力发生的合同价格的调整

由自然灾害引起的不可抗力产生的施工场地清理和返工，费用协商解决。

（四）工程款支付

工程款的支付方式：本工程不支付预付款，工程竣工验收合格后付至合同价（实际完成部分）的80％，经相关部门审计后付至结算价的98.5％；余款作为保修金，在保修期满经业主方组织相关部门验收合格后28天内一次性付清。

四、材料和设备供应

（一）甲方供应材料、设备

甲方供应材料设备  /   。

甲方未按照条款约定的材料及设备的规格、数量、质量等级和提供时间、地点供应材料设备，所应承担的责任是：          /                      。

（二）乙方采购材料、设备

乙方采购材料、设备：材料由招标人看样确认后乙方自行采购，以符合设计和规范要求为原则。

特殊要求： 材料须同绍兴市中医院现有幕墙一致 。

应承担的违约责任：承担返工损失和工期、质量的违约责任  。

所有材料必须有质保书和合格证，经认证许可，并且符合施工规范要求。

五、设计变更

当本工程设计需要变更时，应由设计单位出具变更联系单，经建设单位及有关部门认可后实施。变更费用的确定方式按变更联系单确定的价格及本文件第二章三、（二）条款相关内容执行。

六、竣工结算

本工程验收达到约定条件后，乙方应在 30 日内提供工程结算。甲方在同等时间内提出审核意见并报审计部门进行审计。

甲方未按合同规定办理竣工结算时，应承担的责任为：/。

乙方未按合同规定办理竣工结算时，应承担的责任：甲方将不予退还履约保证金。

七、其  它

1、在施工过程中若出现工程质量、进度等问题，在甲方三次书面通知后仍未能采取有效措施的，甲方有权单方终止合同，并保留索赔的权利。

2、中标项目负责人一经甲方确认，乙方不得擅自变更。

3、投标人所提供的必须是合法生产的货物和服务，并能确保在中标合同有效期内按照合同中规定的要求及时交付。

4、乙方保证本合同中所供应的产品符合国家技术规格和质量标准。如发生所供产品与合同（及招标文件）不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

5、乙方严格按照施工图纸施工，若实际情况确需调整，需经由甲乙双方代表签署设计变更协议，与本合同具同等法律效益；

6、乙方履行本合同过程中对未交接的材料有财产保护义务，产品进场验收后，保管权转移到甲方。

7、本工程保修期两年。

8、在合同签订后，乙方在规定时间内应将材料运至甲方事先指定的地点，乙方负责搬运装卸。

9、本合同在发生所供货物的质量、售后服务等问题时，各使用方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，可在合同签约地选择仲裁或诉讼途径解决。

10、不提供临时用房场地 ，临时水电由承包方自行解决。

11、水电费由中标单位自行支付。

12、承包人应强化安全意识，抓好安全生产，消除安全隐患，杜绝事故发生，施工中若发生安全及人身事故均由承包人自行负责处理，并承担全部费用。

13、本工程中标后，承包方不得转让转包或变相转包。

14、本次招标代理费由中标单位在领取中标通知书前支付。

15、未尽事宜双方协商解决。

第三章  技术规范及图纸

一、现场自然条件

（包括：现场环境、地形、地貌、地质、水文、地震烈度及气温、雨雪量、风向、风力等）

绍兴地区常规自然条件。

二、现场施工条件

（包括：建设用地面积、建筑物占地面积、场地拆迁及平整情况、施工用水、电及有关勘探资料等）   现场施工条件已具备。

三、本工程采用的技术规范

按国家及地方现行的行业标准及相关技术规范。

四、图  纸

甲方提供图纸，中标人须对甲方提供的图纸进行深化设计。乙方竣工后提供完整工程资料（具体提供数量在施工合同中明确）。

第四章  投标文件

投标文件主要内容：

1、封面

2、法定代表人身份证明（附件一）

3、授权委托书（附件二）

4、联合体协议书（附件三）（如有）

5、投标承诺书（附件四）

6、投标函（附件五）

7、项目负责人简历表（附件六）

8、主要施工管理人员表（附件七）

9、主要施工机械设备表（附件八）

封面

（项目名称）

投  标  文  件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

年         月         日

附件一

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年         月         日

经营期限：

姓名：           性别：          年龄：         职务：

系        （投标人单位名称）               的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖章）

日  期：        年        月         日

附件二

授权委托书

本人           （姓名）系                       （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                。

代理人无转委托权。

投  标  人：                    （盖单位章）

法定代表人：                      （盖章或签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （盖章或签字）

身份证号码：

年      月      日

附件三

联合体协议书（如有）

（格式供参考）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                            。

5、联合体各成员单位关于收取招标人支付项目各项费用的约定如下：      。

6、本协议书自签署之日起生效。

7、本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

牵头人名称：      （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

成员名称：（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年      月      日

附件四

投 标 承 诺 书

致：                      （招标人）

根据贵公司     年    月    日发布的               建设工程项目招标公告，现决定参加                  项目的投标，我         （法定代表人），委托                  （投标人全称）         （职务）            （姓名），作为全权代表，在此做如下法律承诺：

1、严格遵守《合同法》中的一切规定，履行相关义务。

2、投标文件的内容真实可靠。

3、如果中标，我单位将按照招标文件的具体规定与贵公司签订合同书，并且严格履行合同义务，如在合同执行过程中出现违约行为，愿承担违约责任。

4、同意此次招标文件中的各项内容。

5、同意向招标人提供任何与该项目投标有关的资料。

6、对业主提供的标底表示认可，无任何异议。

7、我方同意所提交的投标文件在招标文件有效期内有效，我方将受此约束。

8、项目负责人到位率不低于90％ 。

9、我方及我方拟派本项目的项目负责人近五年均无行贿犯罪记录。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

所有有关本次投标的联络请函、电下列地址：

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

法定代表人：                                 （签字或盖章）

投标人全称：                                 （投标人公章）

年     月    日

附件五

投  标  函

（招标人名称）：

1、我方已仔细研究了                         （项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以造价下浮（大写）百分之         （小写     ％）的条件承包上述工程施工，工期     日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5、                                    （其他补充说明）。

投标人：（盖章）

单位地址：

法定代表人：（签字或盖章）

电    话：                          传    真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户银行地址：                      电    话：

年     月     日

附件六

工程 项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 格 |  |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 学 历 |  |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |
| 已完成在建工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 |  | 建设规模 |  | 开竣工日期 |  | 工程质量 |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                          （盖章）

日  期：        年        月         日

附件七

工程  主要管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 总部 - 项目主管 2、 |  |  |  |  |
| - 设计 - 1、设计负责人 - 2、设计员 - 3、 |  |  |  |  |
| 三、现场 1、项目负责人 2、技术管理 3、质量管理 4、安全管理 5、材料管理 6、资料管理 7、 8、 |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |

投标人：                          （盖章）

日  期：        年        月         日

附件八

工程  主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 定额功率（KW） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                          （盖章）

日  期：        年        月         日

附：

投标报价书写规范说明

一、投标文件中报价（包括下浮率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“％”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作废标处理。

二、投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：

（1）大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“一”条处理）；

（2）有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；

（3）无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。